Medien-Information

Entstehungsgeschichte des Gotthelf Zentrum Emmental Lützelflüh

Von der Idee des Gotthelf Zentrums bis zum Beginn der Bauarbeiten

| 1997 | 200. Geburtstag Jeremias Gotthelf |
| --- | --- |
| 2004 | 150. Todesjahr Jeremias Gotthelf Die beiden Gedenkjahre lassen die Idee eines neuen Editionsprojekts reifen. |
| 2005 Frühjahr | Desinvestitionsvorhaben des Kantons: Verkauf von Pfarrhäusern und Schlössern. Die Kirchgemeinde Lützelflüh hat den Kauf des Pfarrhauses traktandiert. Die Verkaufsabsichten des Kantons werden kurzfristig durch die Regierungsrätin Dora Andres gestoppt mit der Absicht, durch ein Lotteriefonds-Geschäft ein Editionsprojekt und im Pfarrhaus von Lützelflüh ein Gotthelf Zentrum zu realisieren. |
| 2005 9. September | Der Regierungsrat beschliesst aus dem Lotteriefonds CHF 6.5 Mio. für das Editionsprojekt, die Gründung einer Stiftung und in einem vorbehaltenen Entschluss die Finanzierung eines Gotthelf Zentrums in der Grössenordnung von CHF 3 Mio., sofern ein zu erarbeitendes Grobkonzept positiv ausfallen wird. |
| 17. November | Der Grosse Rat genehmigt den Antrag des Regierungsrates. |
| 2006 5. Juli | Gründung der Jeremias Gotthelf – Stiftung; Beginn der Umsetzung des Auftrags des Grossen Rates. |
| Ende November | Evaluation von vier Konzepten und Auftrag an Ueli Bichsel, Thun, ein Grobkonzept auszuarbeiten. Inzwischen wurde eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Thomas Multerer eingesetzt. |
| 2008 November | Das Detailkonzept wird vorgelegt und zeigt die Schwierigkeiten in der Finanzierbarkeit des Betriebs. Die Arbeitsgruppe wird aufgelöst, der Stiftungsrat sucht nach neuen Möglichkeiten |
| 2009 14. Mai | Eine neue Arbeitsgruppe unter Leitung von Beatrice Stettler (damals Gemeinderatspräsidentin) wird eingesetzt mit dem Auftrag, ein tragfähiges Projekt zu erarbeiten und die Finanzierbarkeit des Betriebs in einem Businessplan aufzuzeigen. |
|  | Die Arbeitsgruppe überarbeitet darauf hin das Detailkonzept, wird aktiv im Bereich PR, sensibilisiert die Bevölkerung und die politischen und wirtschaftlichen Exponenten des Emmentals. Vorbereitet wird ebenfalls eine künftige Trägerschaft bestehend aus der Jeremias Gotthelf – Stiftung, der Gemeinde Lützelflüh, der Kirchgemeinde und dem Verein Gotthelfstube. |
| 2010 11. Juni | Einreichung des Gesuchs an den Regierungsrat durch die Stiftung für die Errichtung eines Gotthelf Zentrums Emmental in Lützelflüh. |
| ab Juni | Verwaltungsinterne Vorbereitung des Lotteriefonds-Geschäfts. Genehmigung durch den Regierungsrat. Politische Bearbeitung durch die Finanzkommission des Grossen Rates. |
| 25. November | Beschluss des Grossen Rates: Das Gotthelf Zentrum Emmental Lützelflüh kann realisiert werden, aus dem Lotteriefonds werden CHF 3.270 Mio. zur Verfügung gestellt. |
| 2011 | Vorbereitungen für die Realisierungsphase. Bilden einer Projektorganisation unter der Leitung von Heinrich Schütz. Auswahlverfahren Architekturbüro. Der Auftrag wird an Architekt Reto Gsell, Lützelflüh, vergeben. Bau- und Umbauplanung. |
| 11. August | Einreichen der Planungsgrundlagen an das Regierungsstatthalteramt Emmental. |
| 23. Dezember | Gesamtbauentscheid des Regierungsstatthalters. |
| 2012 13. Januar | Spatenstich |
| 16. Januar | Baubeginn |

13. Januar 2012 / Heinrich Schütz